
  厦门信达股份有限公司
招  标  书
项目名称：
厦门信达股份有限公司CRM客商及主数据管理平台建设项目
项目编号：
信达股标W[2020]-008
2020年 3月12日
目      录
11.投标须知


11.1 适用范围


11.2 招标项目内容


11.3 招标说明


11.4 投标文件与包装


21.5 投标文件递交


21.6 开标与评标


31.7 招标要求


41.8 招标组织及联系方式


52.招标项目概况


52.1 招标单位介绍


52.2 项目建设目标及原则


52.3 交付使用期


73.招标项目需求


73.1 系统平台需求


73.2 企业业务及管理需求


114.技术方案设计要求


125. 报价要求


125.1 应用软件


125.2 相关文档


125.3 咨询实施培训服务费用


125.4 质保期


125.5 价格小结及付款时间表


146. 附件


146.1 样式附件




1.投标须知
本次招标为公开招标，招标项目的项目主办人和招标人均为厦门信达股份有限公司。投标人请仔细阅读本招标文件的内容以保证提交完整有效的投标文件参加竞标活动。
1.1 适用范围

本招标文件条款仅适用于本招标邀请书中所述的CRM客商及主数据管理平台建设项目。
须具有法人资格，拥有国家颁发的相关资质证书的企业。
1.2 招标项目内容

此次厦门信达股份有限公司CRM客商及主数据管理平台项目招标的目的是通过招标寻求能够最佳满足厦门信达股份有限公司CRM客商及主数据管理平台功能需求的软件、咨询和实施服务，并保证完善的安装、调试、产品技术支持及未来版本升级等售后服务。
最终被选定的中标人将与招标人管理层通过充分的商务和技术谈判确定合作协议书的具体工作范围、价格及其他细节，并签订合作协议书。 
1.3 招标说明
1.  招标文件由招标邀请书目录所列内容组成。 

2 . 投标方应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料， 可能导致投标被拒绝。 
3. 招标文件仅限于接标单位。 

4. 投标方对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与招标人进行技术交流时，可用书面、传真形式通知招标方，招标方应用书面、传真作出答复。 

5. 在投标截止时间前，招标方无论出于自己考虑，还是出于对投标方提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。 

6. 招标人在发出招标文件后若需对招标文件作出修改，将以书面或传真的形式通知已收到招标文件的每一投标方。 补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标方有约束力。 
1.4 投标文件与包装
1.4.1 投标文件要求 
 投标文件应由投标书和资格证明文件两部分组成，投标文件内容包含但不限于： 

1. 投标书部分应包括： 
（1）投标文件一览表（附件一） 
（2）投标函（附件二） 
（3）投标报价书（包含应用软件费用（按模块及用户数）、实施费用、服务费用及其他费用）（附件三）  
（4）商务特殊承诺表（附件四）
（5）投标方简介（附件五）
（6）成功案例介绍
（7）项目经理和实施团队成员项目经验、工作履历和相关证书
（8）项目建议书
2. 资格证明文件部分应包含但不限于： 

（1）法人代表授权书（附件六） 

（2）营业执照（复印件）

（3）相关产品授权、许可证书、软件著作权证书（复印件） 
1.4.2 投标文件密封与标志
投标方需提供投标文件正本1份，副本1份。投标文件需密封包装，封口处应有投标全权代表的签字/投标单位公章及“在开标之日起不准启封字样”。密封袋正面应明确标明投标人的名称、“厦门信达股份有限公司CRM客商及主数据管理平台解决方案投标文件”。
1.5 投标文件递交

1.5.1 投标截止时间为：
（1）投标文件必须在投标截止时间前邮寄到达或派人送达到指定的投标地点。 

（2）在投标截止时间以后送达的投标文件，招标方有权拒绝接收。 
（3）投标地点为：中国厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心11楼，联系电话：0592-5608176
1.5.2 投标文件的修改 

（1）投标文件递交后，如果投标方提出书面修改和撤标要求，在投标截止日期前送达招标方者， 招标方可以予以接受。但不退回投标文件。 

（2）投标方修改投标文件的书面材料，须密封送达招标方。 
1.6 开标与评标

1．开标 

招标人保留推迟投标截止日期和开标日期的权利，并向每一个可能的投标人发出任何有关推迟上述日期的书面通知。 

2．投标澄清 

（1）招标方有权就投标文件中含糊之处向投标方提出询问或澄清要求。投标方必须按照招标方通知的时间、地点进行答疑和澄清。 

（2）必要时，招标方可要求投标方就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标方全权代表的签章，并作为投标内容的一部分。 

3．评标 
（1）开标日期为： 2020年3月25日
（2） 招标方评标小组对具备实质性的投标文件进行评估和比较。评标小组成员由招标方相关人员组成。 

（3） 评标原则 

评标严格按照招标文件的要求和条件进行。考虑因素： 

· 产品的功能 

· 系统的先进性、稳定性、安全性、可扩充性 

· 易操作、维护 

· 技术力量、服务力度的支持 

· 实施经验以及企业管理经验 

· 售后服务 ，本地团队人数
· 是否拥有同类企业成功案例 

· 价格
4、最终审查 

（1）招标方有接受和拒绝任何或所有投标的权力 

· 招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标方中标的权力，并有权对所采    取的行为不作解释。 

· 招标人将选择需求满足程度好、技术性能优越的产品，通过技术与商务谈判确定具体合作协议条款，并与中标人签订合作协议书。
1.7 招标要求

1．投标方代表若不是投标方法人代表，须持有《法人代表授权书》才可进行相关投标活动。
2.  投标方必须是所提供应用软件系统的软件制造商或拥有其授权书或许可书的合作伙伴。 

3.   投标人应对招标单位所在行业的业务运作有一定的了解，并提供相应的成功案例。 
4.  无论投标过程中的做法和结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
5.   投标方在投标时，必须提供系统整体解决方案，并按照投标文件要求的规则提供详尽内容，项目建议书（包含但不限于）等投标资料需以word文档格式提供。

6.  投标文件及来往函件的文字应使用中文简体，计量单位应使用国内标准计量单位。

7.  投标文件中涉及金额的部分应以人民币单位计价（若产品以外币计价，外币原价、折算汇率需同表提供），最终合计报价应折合为人民币含税价。 
8.  投标人无权对本招标书的内容作任何改动。对于招标文件，除非投标人在投标文件中特别注明，否则投标人将被视作接受并同意本招标书的所有条款。
9.  本次厦门信达股份有限公司CRM客商及主数据管理平台项目招标严格按《中华人民共和国招标投标法》等国家相关法律法规执行，严禁投标单位串标等干扰本次招标活动行为，严禁投标文件弄虚作假。
10. 为保证招标、评标的公正性，在评标过程中，投标人不得以任何名义与招标项目招标方相关人员私下接触涉及招投标的相关信息。
11.  本次厦门信达股份有限公司CRM客商及主数据管理平台项目招标邀请书内容仅限于投标人单位内，严禁外传、公开以及其他用途。

12. 对投标人违反本招标邀请书条款要求的行为，招标人有终止其投标资格权利并依据其影响程度，保留对其法律诉讼权利。
13. 招标文件的解释权归厦门信达股份有限公司CRM客商及主数据管理平台项目招标小组。
1.8 招标组织及联系方式
联系人：吴鹭嘉
联系地址：中国厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼
邮编：361006
电话：0592-5608176
邮箱：loga@xindeco.com.cn
2.招标项目概况
2.1 招标单位介绍

  厦门信达股份有限公司系厦门国贸控股集团有限公司控股子公司，以光电、物联网产业为核心业务，同时经营供应链、房地产、金融服务业务， 形成"高科引领、多元发展"的产业架构，是以电子信息产业为核心的大型高新技术企业集团。
        未尽资料请参阅http://www.xindeco.com/about.html查阅。
2.2 项目建设目标及原则
厦门信达股份有限公司依据企业自身要求并结合企业外部环境的变化，信息化应用项目建设总体目标定义为：
1、 提供公司客商及主数据管理所需的功能支持，以提高主数据管理效率、降低人工成本；

2、 实现主数据管理系统和公司其他系统的对接。依据项目总体目标，本项目建设原则为：

（1）适用性：系统必须符合公司的特点；
（2）高效性：确保核心系统的并发处理能力和较高的响应时间。良好地实现主数据管理各模块之间的信息集成，以实时的方式实现信息的传递和共享，提高管理效率。
（3）安全性：包括数据的安全性、用户的安全性、系统安全性和备份方案。
（4）规范性：实现管理流程、工作操作的规范化、优化和自动化。提高工作处理的速度和准确率，从而达到提高工作效率的目的。
（5）稳定性：不仅要求应用系统具有较高的运行稳定性和规范的运行管理和快速的服务响应能力，同时要求实施服务提供商在实施中具有有效的规避风险和质量保证的措施。
（6）扩展性：拟招标的信息化应用解决方案不仅可以满足厦门信达股份有限公司目前的主数据管理需要，还需考虑未来发展的需要。
（7）动态性：动态反映厦门信达股份有限公司主数据管理和运行中的各项关键指标，实时反映运行过程中出现的问题，以使整个公司处于动态、透明的受控状态，达到提高公司的管理效率和科学决策能力的目的。

2.3 交付使用期
自合同签订之日起总工期9个月。3个月内完成系统调研和蓝图设计，3个月内完成系统建模。上线试运行调试期为2个月，稳步试运行期为1个月，以上试运行期共3个月后初步验收。初验后正式上线1个月后竣工验收。
3.招标项目需求
3.1 系统平台需求

招标项目系统建设部分要求投标人充分考虑与推荐产品相配合、高效、稳定、安全的软件产品，其中软件系统要求B/S 结构，以满足跨区域进行集中管理的需求，保证整个管理系统采用统一的应用软件、协议和标准，使系统能高效地运行。

3.1.1 操作系统选型要求
所选的操作系统及开发工具应是成熟、稳定、开放、易于开发及维护。
3.1.2  系统架构要求
信息系统应考虑主流和成熟的系统架构，保证业务系统的扩展性及系统在各平台移植时的可行性；投标人应详细说明贵公司所推荐的解决方案的软件体系架构（系统软件、应用软件），如应用到第三方提供的产品如中间件，应说明该产品的性能、产地等并给出具体的性能指标说明或不同产品的对比，如用户数、稳定性、扩展性等。
3.1.3 系统安全管理
1、安全措施应在应用程序和操作系统两级分别实现。
2、系统应在应用程序运行时提供系统管理和进入控制。
3、系统应为不同的功能应用定义不同级别的安全设置。
4、系统必须能够提交有效的控制报告，以便于审视系统文件和事物处理之间的关系。
5、符合国家信息系统安全等级保护二级要求。
3.2 企业业务及管理需求 
3.2.1数据采集
1、完成各板块ERP、E-HR、OA等系统主数据采集，支持手工录入数据、TXT/EXCEL导入数据、调用接口查询数据的采集，统一归集到主数据管理系统。包含但不限于：用户、组织架构、客户、供应商、集团内并表公司、集团内非并表公司、会计科目、物料、仓库、银行等。
2、提供数据建模管理工具，可以通过配置生成数据实体，支持ORACLE、MySQL 和 SQL Server数据库。支持大文本数据在非关系型中存储与调用。
3、支持数据库分布在不同的数据库服务器。

4、具有数据审核功能（审批流程）。
3.2.2数据清洗
1、针对不同类型的主数据建立不同的数据标准（具有版本控制功能），对主数据进行规范。

2、根据数据标准对采集数据进行转换，并对不符合标准的数据进行预警。
3、鉴别相同数据，按规则对相同数据合并，保证数据唯一。
4、可对源数据进行合并、拆分，以符合数据中心数据标准，并保持原数据与标准数据的对照表，以便数据发布时使用。
3.2.3数据管理
1、通过应用权限、用户权限，对数据表、关联表、数据字段进行统一管理及统一授权。
2、具有系统操作日志，记录数据增加、变更、删除操作，具有事务管理机制与版本控制。

3、支持同步、异步处理事务，可根据不同需求选择不同处理方式。

4、具有事务监控功能，对异常事务进行报警。
5、对已清洗的数据进行审核。

6、具备数据备份、还原功能，支持定时任务备份。
7、支持设置完善的用户数据权限体系
3.2.4数据分发
1、通过接口、临时表等方式对外分发，并保持各系统业务规则，进行数据转换。
2、数据输出格式支持txt、excel、json、xml等。

3、支持APP接口、webservice、edi、数据库交换表、excel等数据交换方式。
4、方便对接ESB企业服务总线。
5、对订阅系统进行注册管理，并对不同的订阅系统配置不同的数据交换方式，包括报文生成方式、编码方式、接口方式、接口响应、任务管理等。
6、记录数据分发日志，具备任务监控管理功能，可启停数据分发任务。
7、支持增量数据分发和全量数据分发方式。
3.2.5数据分析
1、以标准主数据为核心，对客户供应商、业务状况、财务指标进行数据抽取与 分析，形成有价值的数据分析报告。
2、提供方便的报表工具，方便搭建数据查询。
2、具有丰富友好的展示方式。

3、分析结果可输出、导出或提供查询接口供外部系统使用。

3.2.6主数据平台增强——客商管理
1、客商数据采集：支持接入多家客商资信供应商提供的基本数据（社会化主数据），获取资信报告（社会化主数据），获取关联企业信息，关联企业图谱（社会化主数据），外部舆情动态接入。并统一各数据源形成完整的客商画像展示。支持客商社会化数据初始化，后期可支持手动更新或通过定时任务拉取多数据源数据，过程中进行增量存储，并记录数据版本。
2、走访报告：WEB端与移动端提供走访报告填写与数据采集功能。如各部门客户走访报告、异常情况通报、地理位置、照片、视频、音频、 文本等的采集与存储。支持采集数据的时效管理与过期预警。

3、客商运营数据接入：接入客商在本公司其他相关业务系统的业务运营数据及OA系统的各类审批数据。

4、客商数据订阅与下发：主数据可下发给各个业务系统。
5、客商状态管理及预警：客商评级分类、综合评价，专营名单、白名单、灰名单、黑名单状态管理与预警，客商数据动态信息订阅、发布，客商风险预警规则的设置和预警信息发布。
6、提供消息中心，可针对部门与用户进行的消息推送方式、消息种类、消息接收频率进行消息订阅配置。
7、支持人员权限管理，可根据部门对客商相关信息的新增、查询、编辑、删除等功能进行数据权限与角色权限控制。

8、便于业务端使用的报表查询功能。
3.2.7主数据平台要求
1、 包含基本权限管理、工作流、报表、任务管理、接口管理、服务器管理工具库，可快速开发的整体架构的应用
2、 支持多种数据库以及在同一应用中使用多个主流数据库链接，支持谷歌 Chrome 浏览器、火狐 Firefox 浏览器、苹果 Safari 浏览器以及其它主流浏览器。支持网页、手机、pad 等多终端自适 应布局。


3、 具有较好的扩展性。可接入第三方 UI，有丰富的图形展示能力。具有接口开发及数据交换能力。支持 XML、JSON 等接口数据格式，可对外系统提供数 据接口。可通过 Excel、txt、CVS 等文件导入导出数据。 完善的报表设计及打印功能。可方便的调用或封装第三方公共接口，如微信公众号、微信企业号、百度开发者、阿里 云等。方便的调试及代码管理工具，方便的应用发布及代码版本控制。

3.2.8企业服务总线 ESB

l 、可以方便快速地定制 HTTP RESTFUL、webservice、amqp、jms 接口

2、完备的消息转换和消息路由功能，支持消息订阅-发布机制


3、完备的消息事务管理功能，监控和调试，排错能力

4、 事务调度管理能力，确保接入总线的事务完整、可追溯、可管理

3.2.9集成登录

1、根据用户主数据的规范管理，实现用户统一认证解决集团核心应用系统的单点登录，达到用户只需要登录一次就可以访问所有相互信任的应用系统。
4.技术方案设计要求
投标文件之技术方案所含内容必须包含但不限于以下三部分内容：

4.1软件产品建议书
应用软件产品的体系、总体/模块功能等
4.2硬件系统建议书
与所推荐应用软件产品相匹配（整体搭配性能最佳）的服务器、存储系统、备份系统等
5. 报价要求
投标人应对所有发生费用的内容给予报价，包括系统软件、应用软件、各种技术支持、咨询与实施、培训以及客户化等方面，并对各种折扣率以及折扣与折让条件、主要或特殊的付款方式、付款期限等进行单独、分别说明，以及增加用户数的软件价格和增加实施范围的服务费用。
5.1 应用软件 

请投标人列出软件全部模块的名称、版本、用户数；注明提供给招标人的模块名称、版本、用户数；注明提供折扣与折让的相关条件和折扣折让率；注明报价中是否已包含第三方软件；注明已包含的第三方软件的支持费用（如包含）；其它需注明事项。 

5.2 相关文档 
投标人应注明软件年支持费的百分率(不高于软件报价的15%)，以及明确以下服务的收费： 

1、系统安装、调试 

2、 系统集成 

3、系统维护服务（包括软件升级等） 

4、培训及培训材料 

5、 其他服务 
5.3 咨询实施培训服务费用 
请按照业务和管理需求中的模块分类别进行报价,具体类别可以由投标方自行设置。
5.4 质保期
投标人须承诺提供至少一年免费售后维护服务，质量保修期之后另行签订维护合同，标准维护费不高于本项目软件报价金额的15%。（免费维护期起始时间为系统验收签字第二天）。期间提供一切免费的维修和升级服务。
5.5 价格小结及付款时间表 

投标人必须提供一份关于一次性成本及持续性的年度维护费成本的小结，样式参照如下： 

	项目
	一次性成本
	持续性年度维护成本

	软件
	
	

	实施费用
	
	

	ESB模块
	
	

	集成登录模块
	
	

	技术支持
	
	

	培训服务
	
	

	……
	
	

	小计
	
	


6. 附件

6.1 样式附件

附件一
投标文件一览表

项目编号：__________________________

项目名称：_____________________________
投标人名称：_____________________________
	序号
	投标文件名称
	介质
	份数

	
	
	
	

	…
…
	…
…
	…
…
	…
…

	
	
	
	

	
	
	
	


                                                                                 投标单位（盖章）： 
全权代表（签字）： 

                                                                                 日期：
附件二
投标函
厦门信达股份有限公司： 
__________________________________________________(投标单位全称)授权 ___________________________(全权代表姓名/职务)为全权代表，参加贵方组织的“厦门信达股份有限公司CRM客商及主数据管理平台解决方案”招标项目的有关活动。为此： 

1、 提供投标须知规定的全部投标文件：包括正本1份； 

2、 投标产品的总投标价为（大写）：________________________ 元人民币。 

3、 保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。 

4、 保证忠实地执行买卖双方所签经济合同，并承担合同规定的责任义务。 

5、 愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。 

6、 本投标自开标之日起 天有效。 

7、 与本投标有关的一切往来通讯请寄： 

地址：                                邮编： 
电话：                                传真： 

投标单位（盖章）： 
全权代表（签字）： 
日期： 

附件三
投标报价书（包含应用软件费用（按模块及用户数）、实施费用、服务费用及其他费用）
招标编号： ___________________
招标项目名称：_____________________________ （价格单位：人民币元） 

投标单位（盖章）： 
全权代表（签字）： 
日期： 

附件四
商务特殊承诺表

招标编号： ________________________
招标项目名称：________________________
（投标商自行编写）
投标单位（盖章）： 
全权代表（签字）： 
日期
附件五
投标方简介（企业介绍，优劣势等）
注：投标人在福建地区设有办事处或分子公司请列出并须提供相关证明材料

（投标商自行编写）
投标单位（盖章）： 
全权代表（签字）： 
日期
附件六

法人代表授权书
厦门信达股份有限公司： 

________________________________（投标单位全称）法人代表___________ 授权__________________ （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的项目_________（招标编号）招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。 

法人代表签字： 

投标单位全称（公章）： 

日期： 

附： 

全权代表姓名： 

职务： 

详细通讯地址： 

邮政编码： 

传真： 

电话： 

